ADAYBUL / ADAYHAVUZU
Master Proje Yönetim Dokümanı
(AI Agent Sistemine Göre Revize)

Sürüm: v1.1  |  Tarih: 27.12.2025  |  Durum: Taslak - Onay Bekliyor

Gizlilik: Dahili / Paylaşım Kontrollü

# 1. Yönetici Özeti

Bu doküman, ilan yayınlamadan büyük bir aday havuzu oluşturan ve şirketlere kredi-temelli AI destekli tarama/raporlama sağlayan Adaybul/Adayhavuzu platformunun kurumsal proje yönetim çerçevesini sunar. Hedef: adaylar için güvenli ve gizli iş arama deneyimi; şirketler için yüksek isabetli kısa liste ve değerlendirme raporu üretimi.

### 1.1 Tek Cümle Değer Önermesi

| Başlık | İçerik |
| --- | --- |
| Aday | CV + beklentiler + gizlilik ayarları ile 'pasif/aktif' şekilde fırsatlara açık olur; sadece seçtiği kanallardan iletişim alır. |
| Şirket | İlan açmadan, ihtiyaçlarını yazıp 20'lik paketler halinde en uygun aday listesini puan + açıklama + kısa raporla alır. |
| Platform | Kredi/abonelik geliri + kurumsal doğrulama + uyum ve güvenlik ile sürdürülebilir pazar yeri değil, 'talep yönlü aday arama servisi' modeli. |

## 1.2 Tasarım Prensipleri

Aday gizliliği varsayılan (privacy-by-default) olmalı; KVKK/GDPR uyumu tasarımın parçası olmalı.

Şirket tarafında 'az ama net' sonuç: 20 CV + gerekçeli puan + rapor.

Aday kalitesi ve veri standardizasyonu (CV normalizasyonu) ürünün çekirdeği.

MVP odağı: 10 saat içinde çalışır ürün; sonrasında iteratif iyileştirme (80/20).

Maliyet: Başlangıçta aylık ~40 USD hedef; ölçeklendikçe modüler geçiş.

# 2. Vizyon, Hedefler ve Kapsam

## 2.1 Vizyon

Türkiye çıkışlı, global ölçekte kullanılabilir; aday gizliliğini merkeze alan, ilan bağımlılığını azaltan ve şirketlere yüksek isabetli aday keşfi sağlayan kurumsal platform.

## 2.2 SMART Hedefler (İlk 90 Gün Pilot)

| Hedef | Metrik | Eşik |
| --- | --- | --- |
| Aday arzı | Kayıtlı aday (doğrulanmış) | >= 10.000 |
| Talep | Aktif şirket | >= 30 |
| Kalite | Şirket memnuniyeti (NPS) | >= 30 |
| Eşleşme | Shortlist dönüş oranı | >= %15 |
| Gelir | Aylık tekrar eden gelir (MRR) | >= 2.000 USD (pilot sonrası) |

## 2.3 Kapsam

### In-Scope

Aday kayıt, CV yükleme/oluşturma, beklenti formu (ücret, lokasyon, rol, sektör, çalışma modeli).

Aday gizlilik ayarları: görünürlük seviyesi, iletişim kanalı izinleri, maskeleme.

Şirket doğrulama, kredi/abonelik yönetimi, arama kriterleri girişi.

AI destekli eşleştirme: aday shortlist (20) + puan + açıklama + rapor.

Denetim kayıtları (audit log), KVKK süreçleri (açık rıza, silme talebi).

### Out-of-Scope (MVP)

Aday-şirket mesajlaşma/sohbet sistemi (MVP dışı).

Video mülakat, test/assessment modülleri (Faz 3+).

Çoklu ülke bordro/vergisel özellikler (Faz 4).

Tam teşekküllü ATS entegrasyonları (Faz 3).

# 3. AI Agent Sistemi ile Üretim Modeli

Bu proje, geliştirme ve operasyonel süreçlerde 'AI Agent' çalışma modeline göre kurgulanır: tek bir orkestratör altında uzman ajanlar, görevleri parçalar, çıktıları üretir, kalite kapılarından geçirir ve onay noktalarında insana (yönetici/onay sahibi) geri döner.

## 3.1 Ajan Rolleri ve Sorumlulukları

| Ajan | Sorumluluk | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| Orchestrator (PM/Tech Lead) | Backlog, görev dağıtımı, onay kapıları | Sprint planı, karar kayıtları |
| Ingestion Agent | CV yükleme, parse, dosya doğrulama | Ham CV metni + metadata |
| Normalization Agent | Standart profil şeması, skill çıkarımı | Normalize aday profili |
| Matching Agent | Arama kriterleri -> aday retrieval + rerank | Skorlanmış shortlist |
| Report Agent | Açıklanabilirlik + özet rapor | 20 aday PDF/HTML raporu |
| Entitlement/Billing Agent | Kredi, paket, kötüye kullanım kuralları | Kredi düşümü + fatura kaydı |
| Compliance & Trust Agent | KVKK/GDPR, log, erişim kontrolü | Uygunluk kontrol listesi |
| QA Agent | Test senaryoları, regresyon, kalite kapısı | Test raporu, kabul önerisi |

## 3.2 AI Agent Akışları (Ürün Operasyonu)

Aday Onboarding: CV -> parse -> normalizasyon -> kalite kontrol -> indeksleme (vektör + alan bazlı indeks).

Şirket Arama: kriter -> retrieval (filtre + embedding) -> rerank (LLM veya cross-encoder) -> rapor üretimi -> kredi düşümü.

Uygunluk/Güvenlik: maskeleme, anomali tespiti, scraping koruması, erişim ve loglama.

## 3.3 Onay Kapıları (Human-in-the-Loop)

Marka adı, fiyatlandırma, KVKK metinleri (Açık Rıza/ Aydınlatma).

MVP yayın öncesi: güvenlik kontrol listesi + veri silme akışı doğrulaması.

Pilot şirket listesi ve erişim kotaları.

# 4. Ürün Fonksiyonları

## 4.1 Aday

Profil: kişisel bilgiler, deneyim, eğitim, yetkinlikler, sertifikalar, portföy/linkler.

Beklentiler: rol, seviye, ücret aralığı, lokasyon/uzaktan, sektör, vardiya, yan haklar.

Gizlilik: mevcut şirketten sakla, isim/telefon maskele, yalnızca e-posta/telefon izinleri.

Durum: Aktif arayış / pasif fırsata açık / sadece departman değişikliği vb.

## 4.2 Şirket

Kurumsal doğrulama (vergi no/alan adı/e-posta).

Arama isteği oluşturma: pozisyon tanımı + must-have/nice-to-have + ücret + lokasyon + seviye + sektör.

Sonuç: 20 aday listesi + eşleşme puanı + kısa gerekçe + risk/uygunluk notları.

Kredi/paket yönetimi, kullanım geçmişi, rapor arşivi.

## 4.3 Yönetim (Admin)

Aday/şirket doğrulama ve denetim.

Kredi paketleri ve fiyatlar.

Abuse/scraping tespiti, IP hız limitleri.

Rapor kalitesi ve model izleme paneli.

# 5. Eşleştirme ve AI Tasarımı

## 5.1 Yaklaşım (MVP)

Hibrit arama (structured filtre + embedding tabanlı retrieval) üzerine LLM destekli yeniden sıralama (rerank) ve açıklanabilir skor üretimi. Her aday için: Toplam skor + alt skorlar (Yetkinlik, Deneyim, Lokasyon/Uygunluk, Ücret, Sektör) ve kısa gerekçe.

## 5.2 Skorlama Şeması (Örnek)

| Bileşen | Ağırlık (MVP) | Not |
| --- | --- | --- |
| Yetkinlik eşleşmesi | %40 | Must-have ağırlığı yüksek; eksiklerde sert kırpma |
| Deneyim/Seviye | %25 | Yıl + rol benzerliği |
| Lokasyon/Çalışma modeli | %15 | Ofis/hibrit/remote uyumu |
| Ücret beklentisi | %10 | Aralık çakışması |
| Sektör/alan | %10 | Tercih ve benzer projeler |

## 5.3 Açıklanabilirlik ve Adalet

Şirket raporunda 'neden bu skor' açıklaması: madde madde kanıt noktaları (CV'den çıkarılan).

Hassas veriler (ırk, din vb.) toplanmaz; model bu alanlara erişmez.

Eşleşme kalitesi izleme: geri bildirimle ağırlık ayarı ve test seti.

# 6. Mimari ve Teknoloji

## 6.1 Hedef Mimari (Özet)

Web: Next.js (SSR/ISR) + Tailwind (kurumsal UI)

Backend: NestJS veya FastAPI (tek tercih: FastAPI - hızlı MVP)

DB: Postgres (Supabase) + pgvector (MVP) veya Qdrant (ölçek)

Dosya: Cloudflare R2 (düşük maliyet) / S3 uyumlu

İş kuyruğu: Redis + BullMQ / Celery (seçim: Celery)

Kimlik: Supabase Auth (MVP)

Ödeme: Stripe (global) / iyzico (TR opsiyon)

Gözlemlenebilirlik: Sentry + OpenTelemetry temel log

## 6.2 Bileşenler

| Bileşen | Amaç | Not |
| --- | --- | --- |
| Candidate Portal | Aday kayıt/profil/gizlilik | Mobil uyumlu, hızlı form |
| Company Portal | Arama isteği + rapor görüntüleme | Kredi ve geçmiş |
| API Service | İş mantığı, güvenlik | Rate limit + audit |
| AI Service | Embedding, retrieval, rerank | İzlenebilir çıktı |
| Data Store | Postgres + vector | MVP için pgvector |
| Object Storage | CV dosyaları | Kötüye kullanım taraması |
| Job Queue | Asenkron işler | Parse/normalize/rapor |

## 6.3 Düşük Maliyetli Başlangıç Mimarisi (<= 40 USD/ay hedef)

| Kalem | Servis | Tahmini | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting | Vercel (Free/Pro) veya Cloudflare Pages | 0-20 USD | Trafiğe göre |
| DB+Auth | Supabase | 0-25 USD | Free ile başlanır |
| Storage | Cloudflare R2 | 0-10 USD | Kullanıma göre |
| AI | API kullanımına göre | 0-40 USD | MVP'de limit/kuota |
| Logs/Errors | Sentry | 0-26 USD | Free ile başlanır |

Not: AI maliyeti kullanım odaklıdır. MVP'de kredi başına token bütçesi ve rate limit zorunludur.

# 7. Veri, Güvenlik ve Uyum

## 7.1 KVKK/GDPR Kontrol Listesi (MVP)

Açık rıza ve aydınlatma metinleri; amaç/süre/aktarımı net.

Veri minimizasyonu: yalnız gerekli alanlar.

Silme talebi akışı: 30 gün içinde tam silme + log/kanuni zorunluluk ayrımı.

Şirket erişimi kısıtlı: görüntüleme suistimalini azaltmak için maskeleme + watermark + audit.

Şifreleme: TLS + storage encryption; kritik alanlar için uygulama seviyesi şifreleme opsiyonu.

## 7.2 Güvenlik Önlemleri

RBAC: şirket kullanıcı rolleri, admin rolleri.

Rate limiting + bot koruma (Cloudflare).

IP/device anomali tespiti (kısa vadede basit eşik, sonra ML).

Rapor indirmede watermark + tekil izleme kodu.

Pen-test check listesi (Faz 2).

# 8. Monetizasyon ve Hak Yönetimi

## 8.1 Kredi Modeli (Öneri)

Her arama isteği, belirlenen filtre ve AI eşleştirme sonucunda şirket tarafına 20 adaylık paket üretir ve 1 kredi düşer.

| Paket | Aylık Kredi | Hedef Müşteri |
| --- | --- | --- |
| Starter | 10 | Küçük işletme / ilk deneme |
| Growth | 50 | İK ekibi olan KOBİ |
| Enterprise | Özel | Kurumsal - SLA + entegrasyon |

## 8.2 Kötüye Kullanım Önleme

Arama başına sonuç sınırı (20).

Arama geçmişi ve audit raporu (şirket bazlı).

Toplu export engeli; sadece rapor formatında çıktı.

Şüpheli kullanımda otomatik askıya alma (Compliance Agent).

# 9. Faz Planı ve Teslimatlar

## 9.1 Fazlar (80/20, <=10 saat MVP hedefi)

| Faz | Amaç | Süre hedefi | Teslimatlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 0 - Temel | Repo, CI/CD, iskelet, tasarım sistemi | 2-3 saat | Tek repo, deploy, temel UI, auth skeleton |
| Faz 1 - MVP | Aday onboarding + şirket arama + 20'lik rapor | <= 10 saat toplam | Çalışır uçtan uca akış, kredi düşümü, temel KVKK |
| Faz 2 - Pilot | Kalite artırımı, izleme, limitler | 1-2 hafta | Skor kalibrasyonu, feedback loop, abuse koruma |
| Faz 3 - Ölçek | ATS entegrasyon, gelişmiş arama | 4-6 hafta | API entegrasyonları, kurumsal raporlar |

## 9.2 MVP Kabul Kriterleri

Aday: CV yükleyip profilini kaydedebiliyor, gizlilik ayarlarını seçebiliyor.

Şirket: doğrulanıp kredi alabiliyor, arama kriteri girip 20 aday raporu alabiliyor.

Eşleşme: her aday için skor + alt skorlar + açıklama üretiliyor.

KVKK: açık rıza kayıtları tutuluyor; aday silme talebi ile veri silinebiliyor.

Güvenlik: temel rate limit, audit log, maskeleme aktif.

# 10. KPI, Riskler ve Kalite Planı

## 10.1 KPI Seti

Aday büyümesi: günlük kayıt, doğrulama oranı, profil tamamlama.

Şirket dönüşümü: deneme -> ödeme dönüş oranı, kredi kullanım hızı.

Eşleşme kalitesi: şirket değerlendirme skoru, shortlist->görüşme oranı.

Güvenlik: suistimal olay sayısı, false positive/negative.

Operasyon: arama isteği başına ortalama süre, hata oranı.

## 10.2 Başlıca Riskler ve Önlemler

| Risk | Etkisi | Azaltım |
| --- | --- | --- |
| KVKK uyumsuzluğu | Yasal/itibar | Rıza, silme akışı, log, minimizasyon, DPA |
| Scraping/veri sızıntısı | Aday güveni | Watermark, limit, audit, bot koruma |
| Eşleşme kalitesi düşük | Gelir kaybı | Feedback loop, test set, ağırlık kalibrasyonu |
| Maliyet artışı (AI) | Kârlılık | Token bütçesi, caching, aşamalı model seçimi |

# Ek A - AI Agent Çalışma Şablonları

## A.1 Arama İsteği Şablonu (Şirket)

Pozisyon: 
Seviye: 
Lokasyon / çalışma modeli: 
Ücret aralığı: 
Must-have: 
Nice-to-have: 
Sektör/alan: 
Özel notlar:

## A.2 Rapor Başlıkları (Çıktı)

Özet (Top 20)

Aday Kartları: skorlar + gerekçe + risk notları

Genel uygunluk analizi

Arama kriterleri ile uyum matrisi